**Определение стоимости благоустройства дворовой территории,**

**калькулятор определения стоимости**

**благоустройства дворовой территории,**

**расчет суммы финансового участия собственников**

**1. Определение стоимости благоустройства дворовой территории.**

Смета на благоустройство дворовой территории (далее – смета) определяется по Территориальной сметно-нормативной базе Красноярского края и Федеральной сметно-нормативной базе, с перерасчетом в текущие цены в соответствии с информационно-справочными материалами «Территориальные индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, затрат на перевозку грузов к базисному уровню цен ФЕР и ТСН-2001 Красноярского края», которые ежеквартально подлежат обновлению.

Смета формируется заказчиком работ по благоустройству (далее - заказчик). В случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности, заказчиком выступает управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив (далее - управляющие организации,ТСЖ*)*.

Если земельный участок находится в собственности муниципального образовании либо не сформирован, не разграничен - заказчиком является орган местного самоуправления.

На основании опыта реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в 2018 году сформирован основной набор работ, необходимый для благоустройства дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню.

**2. Калькулятор определения стоимости благоустройства дворовой территории.**

Для практического применения в отсутствие специальных квалификаций и программных продуктов разработан калькулятор расчета стоимости благоустройства дворовой территории (далее – калькулятор) по зонам сметного ценообразования – территориям Красноярского края в формате Exsel (прилагается).

Для расчета по калькулятору необходимы следующие значения (исходные данные) благоустройства дворовой территории:

минимальный перечень:

- площадь асфальтирования, протяженность укладки бордюрного камня для ремонта тротуара, дворового проезда, ремонта дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

- количество урн;

- количество скамеек;

- количество светильников;

- протяженность кабеля для монтажа светильников;

- масса материалов, которые необходимо доставить в муниципальное образование;

дополнительный перечень:

- площадь песчаного основания под детское/спортивное оборудование;

- количество детского/спортивного оборудования, указанного в калькуляторе;

- масса малых архитектурных форм, которые необходимо доставить в муниципальное образование.

Применив значения для своей дворовой территории, определите стоимость благоустройства по минимальному и дополнительному перечням.

3. **Расчет суммы финансового участия собственников.**

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица (собственники помещений в доме) обеспечивают финансовое участие в размере:

не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории по минимальному перечню;

не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории по дополнительному перечню.

После определения с помощью калькулятора стоимости благоустройства своей дворовой территории рассчитайте фактическую сумму финансового участия граждан исходя из доли такого участия.

Для расчета фактического участия каждого жилого/нежилого помещения необходимо определить долю в праве общей долевой собственности: отношение площади жилого/нежилого помещения к общей площади дома, которая складывается из суммы площадей всех жилых и нежилых помещений заинтересованных лиц.

Расчет фактической суммы финансового участия исходя из доли финансового участия по минимальному перечню.

Исходные данные:

доля софинансирования граждан (не менее 2%);

сумма софинансирования исходя из доли на весь многоквартирный дом, необходимая для благоустройства двора по минимальному перечню;

общая площадь дома;

площадь жилого/нежилого помещения для расчета.

Расчет фактической суммы финансового участия исходя из доли финансового участия по дополнительному перечню определяется аналогично.

Исходные данные:

доля софинансирования граждан (не менее 20%);

сумма софинансирования исходя из доли на весь многоквартирный дом, необходимая для благоустройства двора по дополнительному перечню;

общая площадь дома;

площадь жилого/нежилого помещения для расчета.

Калькулятор, для практического определения фактической суммы финансового участия исходя из стоимости благоустройства дворовых территорий, прилагается в формате Exsel. …………………………………….

**Таблица 5 – Спецификация малых архитектурных форма**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Эскиз** | **Наименование оборудования** | **Вес, кг** | **Цена, руб.** |
| **Минимальный перечень** | | | | |
| Скамейки | | | |  |
| 1 | b-07-800x800-product_popup | Скамья | 22,74 | 4110,0 |
| Урны | | | |  |
| 2 | b-15 | Урна | 10,18 | 3300,0 |
| **Дополнительный перечень** | | | | |
| Детское оборудование | | | | |
| 3 | C:\Users\asp06\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\k-04-800x800-product_popup.jpg | Качели двухместные на гибкой подвеске | 72,88 | 22 176,0 |
| 4 | C:\Users\asp06\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\k-07.4-800x800-product_popup.jpg | Качели балансир | 40,84 | 10 197,0 |
| 5 | C:\Users\asp06\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\k-06-800x800-product_popup.jpg | Карусель | 99,73 | 29 810,0 |
| 6 | C:\Users\asp06\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\d-02.2-800x800-product_popup (1).jpg | Песочница с крышкой и навесом | 176,21 | 49 230,0 |
| 7 | C:\Users\asp06\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ik-01.17-800x800-product_popup.jpg | Игровой комплекс | 352,28 | 151 880,0 |
| 8 | C:\Users\asp06\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\d-115-800x800-product_popup.jpg | Беседка восьмигранная | 353,14 | 84 490,0 |
| Спортивное оборудование | | | |  |
| 9 | C:\Users\asp06\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\s-070.1-800x800-product_popup.jpg | Спортивный комплекс | 430,63 | 89 280,0 |