**Отчет**

**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия по благоустройству общественной территории «Сквер «Спортивный» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы города Сосновоборска», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда»**

г. Сосновоборск

**1.Основание для проведения проверки:** Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устав города Сосновоборска, Положение «О Контрольно-счетном органе – ревизионной комиссии», утвержденное решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.03.2014 г. № 254-р, план работы Контрольно-счетного органа - ревизионной комиссии на 2021 год, распоряжение председателя Контрольно-счетного органа - ревизионной комиссии от 01 июня 2021 г. № 6.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** документы, соглашения о предоставлении субсидий из бюджета, нормативные правовые акты, распорядительные и исполнительные документы по муниципальным контрактам, платежные документы, подтверждающие фактическую оплату выполненных работ и услуг, иные документы и материалы.

**3. Объект контрольного мероприятия:** Отдел капитального строительства и жилищно коммунального хозяйства администрации г. Сосновоборска (далее ОКС и ЖКХ).

**4. Цель контрольного мероприятия:** бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятия по благоустройству общественной территории «Сквер «Спортивный», в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы города Сосновоборска», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».

**5. Проверяемый период деятельности:** 2020 год.

**6.** **Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия:** с «03» июня 2020 года по «30» июня 2020 года.

**7. Вопросы контрольного мероприятия:**

1. Анализ соглашений, о предоставление субсидии бюджету города Сосновоборск на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды.

2. Проверка целевого использования субсидий, направленных на реализацию мероприятия.

3. Выполнение требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий из бюджетов в рамках реализации мероприятия.

4. Анализ достижения показателей, установленных соглашениями и муниципальной программами, достоверности отчетной документации.

По результатам проведения контрольного мероприятия органом КСО, участие города Сосновоборска в региональном проекте осуществлялось с помощью субсидии предоставленной в 2020 году из краевого бюджета бюджету города Сосновоборска, на основании Соглашения от 20.01.2020 № 04733000-1-2020-006, в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды. Предоставление субсидии осуществлялось с соблюдением условий, установленных «Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края», утвержденными Постановлением Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п.

Нарушений порядка проведения закупок, установленного Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", не установлено. Объемы фактически выполненных работ по данным муниципальным контрактам соответствуют техническому заданию.

При проведении визуального осмотра на территории «Сквер «Спортивный» по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, между домами № 22 и № 26», были выявлены дефекты (неровности, трещины, углубления) по площади брусчатки, а также одна из маятниковых качелей потеряла устойчивость конструкции, на ней образовались трещины. В ходе проверки, подрядчик начал вести работы по устранению данных дефектов, недостатков своими силами за свой счет, **в рамках гарантийных обязательств, прописанных в контракте.**

Администрации города, было рекомендовано в дальнейшем усилить комплекс мер направленных на контроль за ходом выполнения работ мероприятий по благоустройству территории г. Сосновоборска, в целях проверки соответствия выполняемых работ, а также за соблюдением Подрядчиками условий заключенных муниципальных контрактов, требовать с поставляемых подрядчиком для производства работ материалов соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Заказчику проводить экспертизу, при приемке выполненных работ, с привлечением экспертов и специалистов, это позволит избежать недобросовестного выполнения работ и применения материалов низкого качества.

Целевые показатели, результативности исполнения мероприятий, установленные в соответствии с п.4.1.4 Соглашения №04733000-1-2020-006 на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», согласно отчетных данных выполнены в проверяемом периоде в полном объеме.

В результате плановой проверки осуществление контроля над, эффективностью расходования и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия по благоустройству общественной территории «Сквер «Спортивный» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы города Сосновоборска», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда», нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Председатель Контрольно-счетного

органа – ревизионной комиссии Огилько Д.Р.